### Вопросы к контрольной работе, зачету, экзамену по дисциплине
«Монтаж и ремонт ПТМ» для дневного и заочного обучения

- Какие из выполняемых при монтаже работ являются наиболее сложными и трудоемкими? Каково их содержание?

- Перечислите виды документации, используемой при монтаже.

- Какие документы входят в состав исполнительной документации?

- Что входит в состав монтажной площадки?

- Какие существуют ограничения на габаритные размеры оборудования при его транспортировании по ЖД?

- Какие имеются возможности по транспортированию оборудования, поперечное сечение которого выходит за габарит очертания погрузки?

- На какие группы разделяют места хранения оборудования?

- Что именно принимают в монтаж и что и как проверяют?

- Какими документами определяется порядок сдачи - приемки объектов и фундаментов под монтаж? Какая работа предшествует приемке фундаментов?

- Что собой представляют главные оси?

- Как устанавливают главные оси?

- Что является базой для главных монтажных осей?

- Что называется геодезическим обоснованием фундамента?

- Из каких частей состоит фундамент?

- Когда и как принимают фундаменты? Какие документы оформляют по результатам приемки?

- Как при сопоставимых условиях соотносятся запасы прочности монтажных канатов и канатов, применяемых для оснащения лебедок кранов? Почему?

- Перечислите основные способы соединения канатов и образования петель?

- Охарактеризуйте универсальные канатные стропы (УСК).

- Охарактеризуйте стропы канатные (СК).

- Охарактеризуйте достоинства и недостатки цепных стропов.

- Возможно ли неравномерное нагружение стропов в подвесках 2СК, 3СК, 4СК? Если да, то почему?

- В каких пределах изменяется значение коэффициента "е" для блоков, применяемых в  монтажных обоймах?

- Как определяется усилие, действующее на неподвижную обойму монтажного полиспаста?

- Напишите формулу для определения усилия в тяговой ветви каната монтажного полиспаста, идущей на лебедку.

- Назначение анкерных устройств.

- Основные недостатки земляных анкерных устройств.

- Опишите конструкции и приведите технические характеристики наземных якорей.

- Как рассчитывают наземные якоря?

- Запишите формулу для определения массы ЖБ блоков наземного якоря.

- Запишите формулу проверки наземного якоря на опрокидываение.

- Какие преимущества дает применение монтажных кранов при выполнении монтажных работ?

- Основные недостатки стреловых самоходных кранов.

- Технические характеристики и область применения кранов на спецшасси автомобильного типа.

- Назовите этапы выбора монтажного крана.

- Область применения вертолетов при монтаже, их недостатки?

- Какие существуют способы подъема тяжелых вертикальных конструкций?

- Какие существуют разновидности метода подъема тяжелых вертикальных конструкций с поворотом вокруг шарнира?

- Как осуществляется подъем тяжелых вертикальных конструкций по методу "падающей" мачты?

- Какие существуют способы подъема тяжелых горизонтальных конструкций, например, мостов?

- Как осуществляют подъем тяжелых горизонтальных конструкций с использованием строительных конструкций на начальных этапах строительства?

- Как осуществляют подъем тяжелых горизонтальных конструкций с использованием строительных конструкций при отсутствии кровли?

- Как осуществляют подъем тяжелых мостов мостовых кранов мачтами?

- Как осуществляют подъем тяжелых горизонтальных конструкций по методу стягивания опор?

- В каком документе решаются вопросы использования строительных конструкций при монтаже? При выполнении какого условия допускается использование строительных конструкций для монтажа?

- Перечислите общие методы сборки машин ПТМ.

- Охарактеризуйте сборку с последующим подъемом, ее достоинства и недостатки.

- Охарактеризуйте сборку подращиванием, ее достоинства и недостатки.

- Как разбивают рабочие оси с использованием метода засечек?

- Перечислите операции по подготовке металлических конструкций к сборке.

- На что укладывают собираемые металлоконструкции, каким требованиям должно отвечать взаимное расположение соединяемых поверхностей?

- Виды болтовых соединений металлоконструкций, их особенности. Каким образом контролируют усилие предварительной затяжки болтов?

- Перечислите основные операции центровки валов по полумуфтам?

- Как подгоняют вкладыши подшипников скольжения к корпусу и валу?

- Как оценивают качество пригонки поверхностей шабрением?

- Как осуществляется регулировка конических подшипников?

- Какие данные измерений и косвенные данные используют при регулировке зубчатых передач и определении качества их сборки?

- Как определяются погрешности изготовления и монтажа зубчатой передачи по пятну контакта?

- Приведите основные показатели качества сборки цепных и клиноременных передач?

- Чем руководствуются при решении вопроса о необходимости статической и динамической балансировки деталей и узлов?

- Что такое статическая и динамическая неуравновешенность, в чем их вредное воздействие на машину?

- Как устраняются статическая и динамическая неуравновешенности?

- Как регулируется создаваемый тормозом тормозной момент и к чему может привести его неотрегулированность?

- Перечислите основные операции монтажа мостового крана общего назначения полумостами.

- В каких случаях может быть изменена предусмотренная ППР схема монтажа крана?

- Какая особенность использования башенных кранов определяет требования к их монтажу?

- Какие признаки присущи  полумеханизированному способу монтажа кранов?

- Какие неблагоприятные условия монтажа учитываются при нормировании монтажных работ?

- На какие основные вопросы необходимо иметь ответы до начала построения сетевого графика монтажа?

- Какие преимущества дает применение программ для сетевого планирования?

- Какие критерии используется для выбора одного из возможных способов монтажа?

- Какими факторами обусловлена повышенная опасность при выполнении монтажных работ?

- Какими документами руководствуются при решении вопросов безопасного выполнения монтажных работ?

- Перечислите меры по обеспечению безопасности при выполнении работ на высоте.

- Перечислите меры по обеспечению безопасности при выполнении работ в действующих цехах.

- Перечислите специальные меры безопасности при опробовании конвейеров большой протяженности.

- Какими документами руководствуются при разделении деталей на группы в процессе дефектации?

- В чем заключается метод ремонта по принципу селективной сборки?

- Какая документация используется для подготовки и в процессе ремонта?

- Какие данные должны быть на ремонтном чертеже?

- Какие размеры, допуски и другие требования наносят на ремонтном чертеже детали, какое обозначение ему присваивают?

- Какие известны виды критериев предельного износа?

- Показатели предельного износа подшипников качения?

- Показатели предельного износа втулочно-роликовых цепей?

- Показатели предельного износа зубчатых колес?

- Чем обосновываются преимущества ремонта деталей перед изготовлением новых?

- Виды ремонта деталей механообработкой?

- Разновидности ремонта деталей под новый размер? Какую из деталей обрабатывают первой? Как поступают со второй деталью?

- В чем суть и экономические преимущества ремонта деталей сопряжения под ремонтный размер?

- Охарактеризовать процессы восстановления деталей сваркой. Какие дефекты устраняются сваркой?

- Охарактеризовать процессы восстановления деталей пластическим деформированием. Какие дефекты при этом устраняются?

- Охарактеризовать процессы восстановления деталей с нанесением гальванических покрытий. Какие дефекты при этом устраняются?

- Привести основные ограничения на ремонт деталей, узлов и механизмов ПТМ.

- Охарактеризовать процессы восстановления деталей с нанесением пластмассовых покрытий. Какие дефекты при этом устраняются?

- На какие две группы делят детали ПТМ с позиций ремонта? Привести примеры деталей.

- В чем состоит задача ремонта?

- Перечислите исправляемые при ремонте дефекты валов и осей.

- Методы ремонта изношенных посадочных поверхностей валов и осей, области их применимости.

- Дефекты, исправляемые при ремонте зубчатых передач, область применимости ремонта зубчатых передач ПТМ.

- Перечислите дефекты, при наличии которых не подлежат ремонту барабаны и канатные блоки.

- Дефекты, исправляемые при ремонте металлических конструкций.